Projectplan TUI  
John Wezenberg  
2031254

# Inleiding

Ik maak een TUI die projecten weergeeft. Deze zal ik zelf persoonlijk in gebruik nemen. De TUI zorgt er voor dat alle toegevoegde projecten bereikbaar zijn vanaf een centraal punt en dat ik ze vanaf hier ook kan opstarten.

# Doelstelling

Deze TUI kan ik zelf gebruiken om mijn projecten te ordenen en makkelijk te kunnen bereiken, ook geeft het de mogelijkheid om later nog andere functies toe te voegen. De belangrijkste punten zijn dat de TUI opstart via een executable. En vanuit de TUI kan je of een project openen of de TUI weer afsluiten. Ook zodra er een project is toegevoegd moet de TUI dit kunnen vinden zonder dat er extra code geschreven moet worden. Al deze punten zijn nodig voor het succesvol afronden van dit project

# Betrokkenen

John Wezenberg – Projectleider, Developer, Klant  
Madara Stürmane – Assistent

# User stories

Als de TUI geopend wordt wil ik dat de TUI mijn projecten weergeeft zodat ik een centrale locatie heb voor mijn projecten.

Als de TUI open is wil ik de mogelijkheid een project uit te kiezen zodat die dan wordt opgestart.

Als de TUI open is wil ik de TUI kunnen afsluiten zodat de software ook met aangepaste pc-periferie werkt.

# Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taak | Datum | Uren | Prioriteit |
| Eisen bepalen | 17-1 | 2 | M |
| User stories bepalen | 17-1 | 2 | M |
| Planning maken | 18-1 | 4 | M |
| Talen en IDE kiezen | 19-1 | 1 | M |
| Schematekeningen maken | 20-1 | 2 | S |
| Inrichten PC | 19-1 | 2 | M |
| Overleg met assistent | 20-1 | 1 | S |
| Eventuel aanpassingen ontwerp | 21-1 | 2 | C |
| Index page opzetten | 22-1 | 4 | M |
| Project integreren | 23-1 | 4 | M |
| Index page verfijnen | 24-1 | 8 | S |
| Project integratie verfijnen | 25-1 | 8 | S |
| Secundair project toevoegen | 26-1 | 8 | W |
| Eventuele verdere verfijnen code | 27-1 | 8 | W |
| Planning bewaken | 28-1 | 2 | S |
| Testscenario’s bepalen | 29-1 | 3 | S |
| Testplan maken | 29-1 | 3 | S |
| Testplan uitvoeren | 30-1 | 2 | S |
| Aanpassingen maken | 31-1 | 2 | C |
| Presentatie Voorbereiden | 01-2 | 3 | S |
| Presentatie | 02-2 | 1 | S |
| Planning bewaken | 03-2 | 2 | S |
| Reflecteren | 05-2 | 3 | S |